Ficha de revisión de calidad:  
SAGES

Alumnos: Victoria Fernandez

Juan Pablo Marín

Laura Péndola

Docente: Victoria Paz Valdés.

Fecha: 22/05/2019

**Lista de distribución del documento**

Este documento ha sido distribuido a:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Cargo | Organización | Fecha | Versión |
| Victoria Paz Valdes | Docente Taller de Desarrollo de Software | victoria.valdes@inacapmail.cl | 22-05-2019 | 1.0 |
| Victoria Fernandez Rojas | Estudiante | victoria.fernandez04@inacapmail.cl | 22-05-2019 | 1.0 |
| Laura Péndola Gambetta | Estudiante | laura.pendola@inacapmail.cl | 22-05-2019 | 1.0 |
| Juan Pablo Marín | Estudiante | juan.marin17@inacapmail.cl | 22-05-2019 | 1.0 |

**Link acceso a GitHub:** <https://github.com/SAGESJVL/SAGES>

|  |  |
| --- | --- |
| **Item** | **Carta Gantt** |
| **Detalle** | Corresponde al detalle de la planificación con fechas de inicio y término de los trabajos acordados. |
| **Responsable Revisión** | 1 integrante de equipo |
| Docente |
| **Periodicidad de Control** | Semanal |
| **Información esperada** | |
| **Característica** | **Control** |
| Universo de actividades | ¿Carta Gantt contempla todas las actividades necesarias para cumplir el proyecto? |
| Especificidad de actividades | ¿Carta Gantt es específica para orientar el cumplimiento de entregables? |
| Estimación de actividades | ¿Las actividades fueron estimadas correctamente? ¿Alguna de las tareas tardó más?  ¿Alguna de las tareas requirió menos tiempo? |
| Cumplimiento de actividades | ¿Las actividades están siendo cumplidas a la fecha? |
| Actualización de Gantt | ¿La Gantt se encuentra actualizada a las actividades reales en curso y/o futuras? |
| Corrección de Gantt | ¿La Gantt ha sido corregida? ¿Cuántas veces? ¿Por qué? ¿Existen correcciones pendientes? |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item** | **Casos de uso de alto nivel** |
| **Detalle** | Corresponde a la descripción de los escenarios del flujo actual, como del nuevo proceso. |
| **Responsable Revisión** | 1 integrante de equipo |
| Docente |
| **Periodicidad de Control** | Única |
| **Información esperada** | |
| **Característica** | **Control** |
| Universo de casos | ¿Están todos los casos descritos? |
| Claridad de los casos | ¿Se entienden los casos de uso? ¿Clarifica los procesos? ¿Generan dudas con respecto al proceso? ¿Existen vacíos en la descripción de los casos? |
| Descripción de casos | ¿Se identificaron todos los aspectos importantes requeridos en la ficha de caso de uso de alto nivel? ¿La redacción es clara? |
| Identificación de responsables | ¿Se identifican los usuarios afectados y responsable de cada caso de uso? |
| Casos TO BE - AS IS | ¿Se describen los casos de uso del proceso actual y del nuevo proceso (sistema propuesto? |
| Actualización de casos de uso | ¿Los casos de uso están actualizados, en funciòn de todos los ùltimos antecedentes adquiridos? ¿Deben ser actualizados? |
| Correcciòn de casos de uso | ¿Los casos de uso han sido corregidos? ¿Cuántas veces? ¿Por qué? ¿Deben corregirse? |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item** | **Diagramas UML** |
| **Detalle** | Corresponde a los diagramas generados en UML de los casos de uso mencionados anteriormente. |
| **Responsable Revisión** | 1 integrante de equipo |
| Docente |
| **Periodicidad de Control** | Única |
| **Información esperada** | |
| **Característica** | **Control** |
| Universo de casos | ¿Están diagramados todos los casos de uso de alto nivel? |
| Claridad de diagramas | ¿Los diagramas son claros? ¿Facilitan la comprensión del proceso? ¿Genera dudas con respecto a la nueva propuesta? |
| Diagramas TO BE - AS IS | ¿Se diagraman todos los escenarios del modelo actual y el flujo propuesto? |
| Actualizaciòn de diagramas | ¿Los diagramas se actualizan a medida que se corrigen los casos de uso? ¿Los diagramas se actualizan a medida que se obtiene nueva información? |
| Corrección de diagramas | ¿Han sido corregidos los diagramas? ¿Cuántas correcciones se han realizado? ¿Por qué? ¿Hay correcciones pendientes? |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item** | **Diseño de Interfaces** |
| **Detalle** | Corresponde a los diseños mockup de referencia de los módulos a crear en sistema. |
| **Responsable Revisión** | 1 integrante de equipo |
| Docente |
| **Periodicidad de Control** | Semanal |
| **Información esperada** | |
| **Característica** | **Control** |
| Diseño de interfaces según roles | ¿Se crearon diseños segùn rol de acceso? |
| Diseño de interfaz docente | ¿Se creó interfaz del portal de docente? |
| Diseño de interfaz administrador | ¿Se creò interfaz del portal de administrador? |
| Diseño de interfaz mantenedores | ¿Se crearon diseños de mantenedores del sistema?  ¿Se consideraron opciones de eliminaciòn?  ¿Se consideraron opciones de modificaciòn?  ¿Se consideraron opciones de ingresos?  ¿Se diseñan mensajes de alerta? |
| Diseño de interfaz mantenedor insumos | ¿Se creó interfaz de mantenedor de insumos? |
| Diseño de interfaz mantenedor maquinaria | ¿Se creó interfaz de mantenedor de máquinas? |
| Diseño de interfaz solicitud de reservas | ¿Se creó interfaz de solicitud de reservas?  ¿Se consideran opciones de anulación?  ¿Se incluyen mensajes de alerta? |
| Diseño de interfaz generación reportes | ¿Se creò interfaz de generaciòn (resumen) de reportes? |